Согласованно                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»:

Председатель профсоюзного

Комитета МКОУ Новокриушанская СОШ                             директор

___________(Л.Н.Харламова)                                                 МКОУ Новокриушанская СОШ

«      » _________2017г.                                                              ___________/А.В.Пономарев/

(приказ от 15.02.2017 г. №  28  )

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения

Новокриушанской средней общеобразовательной школы

на  2017 – 2021  г.г.

ПАСПОРТ

программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование программы | Программа энергосбережения МКОУ Новокриушанская СОШ |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. |
| Разработчик программы | Директор школы Пономарев А.В. |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2017-2021 г.г. |
| Исполнители | Завхоз Квартников А.Н. |
| Источники финансирования | Бюджет администрации Калачеевского муниципального района, спонсорские средства |
| Контроль за выполнением | Администрация МКОУ Новокриушанская СОШ |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования школы, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться существенной экономии,  как ЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования школы показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении  электрической энергии, а также старой отопительной системы. Нерациональное использование энергии   приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет муниципалитета.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР, переход на экономичное и рациональное расходование ЭР  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования школы.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей Школы, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  тепловой и электрической энергии , снижение финансовой нагрузки на бюджет администрации Калачеевского муниципального района  за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию.

2. Задачи Программы

1. Создание в 2017 году системы учета и контроля за эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

2. Снижение затрат к 2021 году на потребление школой ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 15%;

3. Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

Программа предусматривает:

1.   Систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

2. Организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

3.   Организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

4.    Разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в Школе

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация школы  определяет стратегию энергосбережения в школе, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований школы, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет завхоз школы .

Программные мероприятия предусматривают:

    создание системы управления эффективностью использования  энергии;

    организационные проекты энергосбережения

7. Приоритетные технические направления

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

       создание системы контроля и управления распределением электроэнергии;

      применение современных  распределительных сетей.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2017 - 2021 гг.

9.  Необходимые условия для запуска программы

         проведение предварительного энергоаудита;

         100% оснащение объектов приборами учета энергии и энергоресурсов.

10.  Основные направления программы

• Централизованная замена ламп на энергосберегающие; Ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий.

• Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды;

• Рационализация расположения источников света в помещениях;

• Ремонт электрической  проводки в спортивном зале, актовом зале, складских помещениях и т.д.;

• Покраска стен отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения;

• Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

• Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт использования датчиков температуры;

• Включение отопления на полную мощность в классах только при присутствии учеников;

. Частичный ремонт отопительной системы в МКОУ Новокриушанская СОШ, полная замена отопительной системы структурного подразделения школы;

• Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

• Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала.  Обучение обслуживающего персонала  способам и условиям энергосбережения.

11.ПЛАН

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 4 квартал 2016 г. | директор |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2017 г. | директор. |
|  | 3. Издание распорядительных документов по МКОУ Новокриушанская СОШ | 3 квартал 2017 г. | директор |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещания различного уровня | Весь период | Администрация |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Заведующий хозяйством |
|  | 2. Проведение энергетических исследований | Весь период | Заведующий хозяйством |
|  | 3.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | Заведующий хозяйством, зав.структурным подразделением |
|  | 4. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования | Весь период | Заведующий хозяйством |
|  | 5.. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования, а также АРМ в учебных кабинетах | Весь период | Заведующий столовой зав кабинетами |
|  | 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | Заведующий хозяйством, заведующий структурным подразделением |
|  | 8. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, АРМ, водоснабжения. | Весь период | Заведующий хозяйством ,заведующий структурным подразделением,заведующий столовой,зав кабинетами |
|  | 9. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Весь период | Заведующий хозяйством администрация |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | Заведующий хозяйством администрация, сотрудники |
|  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | По плану | Заведующий хозяйством администрация |
|  | 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | По плану | Директор, заведующий хозяйством |
|  | 4. Проводение анализа потребления энергоресурсов в школе | Весь период | Директор Заведующий хозяйством. |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Весь период | Заведующий хозяйством, специалисты |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла | 1. Утепление окон, дверей. | Весь период | Заведующий хозяйством зав. кабинетами |
|  | 2. Ремонт отопительной системы | Перед началом отопительного сезона | Директор,заведующий хозяйством,специалисты |
|  | 3. Промывка систем отопления здания Учреждения. | 1 раз в год | Заведующий хозяйством, специалисты |
|  | 4. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходим | Заведующий хозяйством., специалисты |
|  | 5. Регулирование системы отопления. | По мере необходим | Заведующий хозяйством |
|  | 6. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло. | В течение 2017-2021г.г. | Директор Заведующий хозяйством. |
|  | 7.Замена дверей | В течение 2017-2021г.г. | Директор Заведующий хозяйством. |
| 5. Работа с учащимися. | 1. Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | Заместители директора по УВР , классные руководители |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении школы и на ее территории. | Весь период | сотрудники Заведующий хозяйством |
|  | 3. Организация в классах детских постов бережливости. | Весь период | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | 4. Организация выпусков бюллетеней, стенных газет, листовок по экономии энергоресурсов. | Весь период | Заместитель директора по УВР, классные руководители |

12.Ожидаемый результат

Программа энергосбережения в школе обеспечит перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса, уменьшение бюджетных затрат на  ЭР.

В результате реализации Программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по школе к концу 2017 года в размере 2-3%.  К концу 2021 года 15%. .